交通部鐵道局 鐵道發展基金 業務計畫及預算說明 中華民國112年度 壹、基金概況： 一、設立宗旨 本基金係修正原奉行政院86年2月26日台86交08532號函核定設立之「台灣西部走廊高速鐵路土地開發基金」，合併高速鐵路車站特定區區段徵收土地開發計畫、高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫為高速鐵路相關建設基金之作業基金，於104年7月再納入辦理高鐵永續經營投資計畫。為建構綠色、智慧之公共運輸，強化營運監理作為及輔導國內鐵道相關產業發展，擴增必要之業務範疇，將「高速鐵路相關建設基金」更名並轉型為「鐵道發展基金」，經109年2月7日奉行政院院臺交字第1080041347號函核定，同意照辦。 基金肩負推動鐵道運輸、發展鐵道產業、落實鐵道營運監理、積極場站開發等業務並辦理高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫，興建及改善高鐵車站聯外交通系統之相關建設，以提供旅客便捷轉乘之服務；另於104年7月奉行政院依據立法院決議與「中央特種基金參加民營事業投資管理要點」核定，辦理高鐵永續經營投資計畫，參與台灣高鐵公司投資。本基金設置目的係為整合高鐵車站聯外交通系統，協助進行場站開發，以促進都市計畫與鐵道運輸跨域整合，並透過整體鐵道運輸路網規劃、落實智慧監理、協助發展鐵道產業及參與台灣高鐵公司經營，以提供國人安全且優質之運輸服務、提升鐵道產業技術與產值並落實鐵道產業本土化，促進經濟發展。 二、組織概況 本基金之主管機關為交通部，原管理機關為高速鐵路工程局，自107年6月11日起，因應高速鐵路工程局與鐵路改建工程局改組整併，管理機關改由鐵道局擔任。 三、基金歸類及屬性 本基金係依預算法第4條第1項第2款所定，凡經付出仍可收回，而非用於營業之作業基金，並編製附屬單位預算分預算。 貳、 前年度及上年度已過期間預算執行情形： 一、前(110)年度決算結果： (一)業務收入：決算數46億1,243萬1千元，較預算數110億4,527萬8千元，減少64億3,284萬7千元，約58.24%，主要係鐵道發展及監理相關作業台灣高鐵公司因受新冠肺炎疫情影響，致提撥平穩機制專戶收入及認列投資收入較預期減少所致。 (二)業務成本與費用：決算數10億1,953萬5千元，較預算數6億5,299萬3千元，增加3億6,654萬2千元，約56.13%，主要係鐵道發展及監理相關作業認列高鐵臺南站歸仁區武東段226地號土地(沙崙智慧綠能科學城C區)專案讓售予科技部之第3期土地成本所致。 (三)業務外收入：決算數6,281萬1千元，較預算數76萬2千元，增加6,204萬9千元，約8,142.98%，主要係認列高鐵臺南站歸仁區武東段226地號土地專案讓售價款之利息及沒收廠商保固金所致。 (四)業務外費用：決算數4億6,846萬8千元，較預算數4億3,357萬1千元，增加3,489萬7千元，約8.05%。 (五)收支賸餘：決算數賸餘31億8,724萬元，較預算數賸餘99億5,947萬6千元，減少賸餘67億7,223萬6千元，約68%。 二、上(111)年度截至6月底止預算執行情形： (一)業務收入：預計業務收入98億3,953萬7千元，實際業務收入89億4,386萬2千元，較預計數減少8,956萬75千元，約9.1%，主要係台灣高鐵公司實際淨利低於預估淨利，致高鐵永續經營投資計畫依比例認列之投資業務收入較預算數減少所致。 (二)業務成本與費用：預計業務成本與費用2億2,555萬5千元，實際業務成本與費用1億4,548萬4千元，較預計數減少8,007萬1千元，約35.5%，主要係捐助國內團體辦理輕軌系統自主技術提升計畫受補助廠商提送之查核點成果尚在審查，相關經費未撥付所致。 (三)業務外收入：預計業務外收入42萬9千元，實際業務外收入413萬2千元，較預計數增加370萬3千元，約863.21%，主要係配合財政部發行公債及債務償還期程，致利息收入增加。 (四)業務外費用：預計業務外費用1億8,331萬4千元，實際業務外費用2億1,029萬6千元，較預計數增加2,698萬2千元，約14.72%，主要係因內部資金調度需求，銀行短期借款期程較預期長所致。 (五)收支賸餘：預計賸餘94億3,109萬7千元，實際賸餘85億9,221萬5千元，較預計數減少8億3,888萬2千元，約8.89%。 參、 業務計畫： 一、營運計畫 (一)本基金肩負推動鐵道運輸、發展鐵道產業、落實鐵道營運監理、積極場站開發等鐵道發展及監理相關作業，並辦理 2項完全自償性計畫，分述如下: 1.鐵道發展及監理相關作業，本年度編列業務成本與費用數6億2,040萬元，辦理: (1)推動鐵道運輸 全國高快速鐵路網規劃範疇包含高速鐵路系統、傳統鐵路系統、國營觀光鐵路系統、重要鐵路樞紐及接駁服務區間等鐵路路線及節點，透過持續辦理整體環島高快速鐵路網規劃，逐步落實西部高鐵、東部快鐵之全國環島高快速鐵路網願景；另基於大眾運輸系統與國土環境永續發展之密不可分關係，規劃以大眾運輸發展導向(TOD)整合國土空間發展與鐵道運輸服務，及區域整體運輸規劃推動鐵公路路網建設，以協助地方政府統整鐵道運輸與都市發展，構建綠能運輸環境並提高鐵道營運效能及建設永續發展交通運輸系統；期許從永續都市發展理念出發，以高效率大眾運輸系統為都市發展主幹，全方位落實大眾運輸優先觀念並創造高品質之都市環境，滿足民眾安全、舒適、快速、便捷的交通需求。 (2)發展鐵道產業 為建立自主性鐵道產業供應鏈、提升車輛及號誌系統關鍵技術自主，透過選定國產化優先發展項目，整合國內產業、學術及研究單位技術研發及檢測驗證能量，推動建立鐵道產業檢測驗證機制及相關國家標準；籌組鐵道科技產業聯盟國家隊辦理鐵道產業推廣計畫；協助學術機構培育鐵道人才並善用我國資訊產業優勢，推動鐵道運輸智慧化等政策，以厚植國內鐵道關聯產業發展機會及競爭力並擴大維修國產化需求、提升國內廠商參與鐵道建設及維修市場之機會暨爭取海外市場商機，進而落實鐵道建設本土化願景，推升國家新生產力。 (3)落實鐵道營運監理 為依鐵路法辦理國營鐵路(臺鐵)之管理及地方營、民營(台灣高鐵)及專用鐵路(阿里山森林鐵路及台糖鐵路)之監督，並推動發展智慧鐵道及監理系統，藉由強化整體鐵道安全管理系統與應用智慧化技術於鐵道安全及營運，以建立智慧型監理系統、收集分析鐵路機構之鐵路營運相關資訊、掌握鐵路系統之營運狀況、設備維修情形及事務事件處進度等；持續辦理鐵路安全法規與制度變革、強化災害偵查機制與應變作為，以適時要求鐵路機構辦理改進及提昇各項服務水準，確保鐵路運轉安全、維持服務品質。 (4)積極場站開發 「高速鐵路車站特定區區段徵收開發計畫」於108年財務結算後，本基金分回盈餘包含可建築或待開發之素地，及已完成開發設定地上權帶約土地，規劃結合「永續經營投資計畫」於各車站核心區域進行更有效率的整體規劃與開發，並配合大眾運輸發展導向(TOD)整合國土空間發展與鐵道運輸服務，跨域整合中央與地方相關產業、公共建設及公益設施等，以帶動車站周邊整體發展，並持續落實「國土空間發展策略計畫」 政策，塑造結合綠色能源、綠建築等生態理念之示範地區。 2.高速鐵路站區聯外道路系統改善計畫 辦理高鐵桃園、新竹、臺中、嘉義、臺南、高雄及新增苗栗、雲林及彰化等9個車站聯外道路系統改善計畫，包括新闢與現有道路拓寬，有助於發揮高鐵運輸功能，構成快速、便捷、完整之運輸路網，本計畫期程自87年7月起至106年6月底止，分年經費預算業於106年 (計畫終期)全數編列完畢，最終基金預算編列數455億6,057萬4千元；另本計畫之財務計畫修正於106年9月29日奉行政院以院臺交字第1060030979號函核定，財務評估期間為88年至123年，係規劃籌措本計畫工程建設經費之資金來源，後續由高鐵回饋金、高鐵建設電纜槽淨收益、高鐵新增三站及左營站開發淨收益，以及高鐵沿線租金淨效益等相關效益挹注，逐漸還本付息、彌補短絀，俾利達成行政院核定之財務自償目標。 3.高鐵永續經營投資計畫 依據立法院決議籌措資金參與台灣高鐵公司增資事宜及辦理高鐵新竹車站專用區與台灣高鐵公司配合財務改善方案返還高鐵桃園、新竹、臺中、嘉義及臺南等5站站區事業發展用地之開發規劃及收益事宜，並依興建營運合約於特許期結束支付台灣高鐵公司有償移轉價金。 (二)本年度預計辦理事項: 1.辦理環島鐵路網、鐵路立體化、車站大平台及地方捷運(含輕軌)相關規劃作業。 2.捐助國內團體辦理輕軌系統自主技術提升計畫及鐵道產業研發檢測發展計畫。 3.辦理鐵道科技產業推廣及參與國際性鐵道交流研討會。 4.推動國家鐵道安全計畫並落實檢查員制度。 5.辦理臺鐵安全管理系統(SMS)第三方安全評鑑委託研究等案。 6.推動智慧鐵道並強化營運監理系統。 7.辦理高速鐵路交通建設用地範圍內用地取得及土地管理作業等高鐵營運興建合約管理事宜。 8.辦理資產管理及高鐵共同管道與傳統預埋人孔手蓋維護管理事宜。 9.辦理高速鐵路興建營運合約回饋金收入事宜。 10.辦理台灣高鐵公司股利收取之處理。 11.辦理高鐵通車營運後依合約規定應收取與支付之租金事宜。 12.辦理高鐵站區土地之開發招商規劃及收益事宜。 13.辦理高鐵供系統營運所需者外之相關設施(如電纜槽、預埋管道及監控站等)使 用權收入及維護管理事宜。 14.辦理「台灣光纜通道計畫」及「完備光纜通道支線計畫」建置電纜架工程。 15.補助行政院農業委員會推動「綠色環境給付計畫」事宜。 16.辦理資金籌措、貸款及利息支付事宜。 (三)本年度目標: 1.本年度編列租金及權利金收入20億5,091萬元(包括台灣高鐵公司依約繳交之回饋金收入6億5,880萬元)及預估投資台灣高鐵公司投融資業務收入26億840萬4千元、董監事酬勞675萬7千元等項，業務收入合計共46億6,607萬1千元。 2.本年度編列高鐵通車營運後依合約規定應支付租金及稅捐等出租資產成本計2億3,170萬3千元；辦理鐵道產業發展、附屬事業用地招商參展及辦理營運監理、鐵道路網之可行性研究與綜合規劃等業務，編列業務費用與管理及總務費用等項計6億7,295萬3千元，以上業務成本與費用合計共9億465萬6千元。 二、固定資產之建設、改良、擴充與其資金來源及其投資計畫之成本與效益分析 (一)為辦理台灣光纜通道計畫-高鐵沿線電纜槽建置電纜支架工程，編列一般建築及設備計畫分年性項目經費，本年度預算1億2,800萬元，資金來源為國庫撥款。 1.計畫目的： 配合行政院函頒「數位國家・創新經濟發展方案(2017-2025年)」(DIGI+方案)，本部研提「台灣光纜通道」計畫，自新北市八里至屏東縣枋山間主管路權範圍內提供及建設管道，本局負責新屋至左營段(起訖里程29K+155~344K+938)高鐵沿線既有西側電纜槽建置電纜支架。管道建置完成後，將訂定後續管道出租、維運及營收等相關規定開放租用，並向各電信業者、海纜業者及政府機關宣傳行銷。 2.計畫內容（含目標能量）： (1)工程範圍：自高鐵桃園新屋段沿高鐵西側電纜槽至高鐵左營站。 (2)工程內容：既有電纜槽內建置電纜支架。 (3)計畫期間：110年~114年8月，共4年8月。 (4)計畫投資總額及資金來源： 單位:新臺幣千元 年度; 預 算 數; 資金來源. 自有資金; 外借資金. 項目; 金額; 項目; 金額. 110; 21,000; 國庫撥款; 21,000. 111; 80,000; 國庫撥款; 80,000. 112; 128,000; 國庫撥款; 128,000. 113; 128,000; 國庫撥款; 128,000. 114; 159,000; 國庫撥款; 159,000. 合計; 516,000; 國庫撥款; 516,000. (5)效益分析：完成新屋至左營間高鐵沿線電纜槽光纜通道之整備及建設，供海纜、電信業者與有需求之政府機關租用以鋪設光纖，提供臺灣南北海纜登陸點間陸纜光纖鋪設之管道。 (二)為辦理連結亞太強韌陸海空網路計畫之細部計畫「完備光纜通道支線計畫」-高鐵南港至松山間增建電纜架工程，編列一般建築及設備計畫分年性項目經費，本年度預算5,100萬元，資金來源為國庫撥款。 (三)為高速鐵路路權範圍地籍重測作業，補辦徵購土地補償，編列一般建築及設備計畫一次性項目經費，本年度預算94萬1千元，資金來源為自有資金。 (四)為落實鐵道營運監理，購置事故調查作業事證蒐集設備及伺服器等，編列一般建築及設備計畫一次性項目經費，本年度預算70萬元，資金來源為自有資金。 三、資金之轉投資及其餘絀之估計 (一)計畫名稱:高鐵永續經營投資計畫(採權益法之長期股權投資)。 (二)計畫目的：使高鐵永續經營，持續提供國人安全且優質之運輸服務。 (三)計畫內容： 1.依立法院決議，由本基金出資參與高鐵財務改善之增資。爰依「中央政府特種基金參加民營事業投資管理要點」設立高鐵永續經營投資計畫並於104年7月21日奉行政院以院臺交字第1040137190號函核定。104年11月26日以每股10元認購該公司普通股2,420,000,000股，計242億元，持股比例43.17%。該公司於105年10月27日掛牌上市增資23,000,000股，總股數增加為5,628,293,058股，本基金持股比例由原43.17%降為43%。 2.本計畫於104年舉債支應前開投資資金，後續將由高鐵新竹車站專用區與台灣高鐵公司配合財務改善方案返還高鐵桃園、新竹、臺中、嘉義及臺南等5站站區事業發展用地之開發效益，連同投資台灣高鐵公司之收益，用以償還前開借款並籌措交通部依興建營運合約於特許期結束，應支付台灣高鐵公司之有償移轉價金。 (四)計畫期間：自104年11月起至157年7月止。 (五)餘絀之估計： 1.本年度預估該公司將發放現金股利 (視為投資成本之收回)，爰減列投資成本19億5,632萬8千元。 2.本年度預估投資成本低於按持股比例享有該公司股權淨值之差額攤銷3,055萬4千元及依該公司112年度預估淨利估列投資收益25億7,785萬元，計編列投融資業務收入26億840萬4千元。 (六)效益分析：本計畫依據立法院決議與「中央特種基金參加民營事業投資管理要點」規定，參與台灣高鐵公司財務改善方案之增資作業，秉持以整體處理成本及不確定風險最小之方式解決高鐵財務問題，俾使高鐵在政府主導下永續經營，繼續提供國人安全且高品質之運輸服務；同時積極增裕高鐵站區事業發展用地之開發收益，以期帶動車站周邊整體經濟發展，並支應交通部依約於特許期結束應支付台灣高鐵公司之有償移轉價金。 肆、預算概要 一、業務收支及餘絀之預計： (一)本年度業務收入編列46億6,607萬1千元，較上年度預算數162億9,839萬3千元，減少116億3,232萬2千元，約71.37%，主要係上年度依據「台灣南北高速鐵路興建營運合約」第4次增修協議書規定，以全線營運第15年應繳交最低限額核算回饋金及編列台灣高鐵公司依據「台灣南北高速鐵路興建營運合約」繳交平穩機制專戶收入所致。 (二)本年度業務成本與費用編列9億465萬6千元，較上年度預算數10億921萬2千元，減少1億455萬6千元，約10.36%，主要係配合計畫執行進度捐助國內團體辦理輕軌系統自主技術提升等計畫所致。 (三)本年度業務外收入編列7萬元，較上年度預算數45萬3千元，減少38萬3千元，約84.55%，主要係專戶利息收入減少所致。 (四)本年度業務外費用編列2億1,391萬8千元，較上年度預算數2億533萬1千元，增加858萬7千元，約4.18%。 (五)業務總收支相抵後，預計賸餘35億4,756萬7千元，較上年度預算數150億8,430萬3千元，減少115億3,673萬6千元，約76.48%。 二、餘絀撥補之預計： 本期預計賸餘35億4,756萬7千元，連同前期未分配賸餘268億9,636萬8千元，合計賸餘計304億4,393萬5千元，減列解繳公庫數15億元，本年度未分配賸餘計289億4,393萬5千元。 三、現金流量之預計： (一)預計業務活動之現金淨流入數9億5,812萬5千元，包含： 1.本期賸餘35億4,756萬7千元，加計利息股利之調整2億1,384萬8千元後，未計利息股利之本期賸餘數37億6,141萬5千元。 2.調整項目25億8,944萬2千元。 3.收取利息7萬元及支付利息2億1,391萬8千元。 (二)預計投資活動之現金淨流入數17億7,568萬7千元，包含收取股利19億5,632萬8千元及增加不動產、廠房及設備1億8,064萬1千元。 (三)預計籌資活動之現金淨流出數26億5,207萬9千元，包含增加基金1億7,900萬元、減少短期債務13億3,107萬9千元及解繳公庫數15億元。 (四)預計本年度現金及約當現金淨增8,173萬3千元。 (五)期初現金及約當現金15億4,984萬1千元。 (六)預計期末現金及約當現金16億3,157萬4千元。