鐵道局113年1月份大事紀要(113年1月1日至113年1月31日)

發生日期	大事紀要
113.1.2	「臺鐵局撥入資產及債務管理基金」完成借新還舊承接臺鐵局既有短期債務1,699.1億元。
113.1.2	呂副局長新喜主持「車門系統自主技術提升計畫查核點8審查會議」，本次提送成果報告經審查原則通過，請研發團隊依委員及各單位審查意見辦理修正後，由機電組複審確認成果循行政程序辦理簽核。
113.1.3	楊局長正君主持鐵研中心開辦計畫第3期工作成果報告審查會議，結論略以:開辦計畫成果報告內容應呈現各面向之整體重要具體成果。在經營制度與基礎營運環境之建置方面，請再就人力、軟硬體設施設備及規章制度等面向之具體成果予以整體補充說明。在營運規劃方面，請優先以實驗室現有儀器設備為主，善用既有檢測能量並結合國內其他機構，共同提供檢測驗證服務，以規劃未來營運模式。
113.1.3	楊局長正君主持「建立工程安全管理系統辦理進度」第11次討論會，結論略以，有關工程危害辨識小組設置及作業要點(草案)內容請配合討論意見修正。
113.1.3	楊局長正君主持鐵路行車事故事件調查第8次會議，審查5件前次審查案件審議調查報告、1件奉交通部交下完成之調查報告及請臺鐵公司提報7件指定事故事件發生經過、原因及改善作為，並對各案件提出應行改進事項及建議事項，後續依鐵路法及本局鐵路行車事故事件調查作業要點列管追蹤辦理。
113.1.3	交通部胡政務次長湘麟主持「112年度臺鐵安全管理系統第三方評鑑執行結果專案會議」，本局由呂副局長新喜率員出席，會議結論:請臺鐵公司於113年3月底前就過去評鑑發現事項提出規劃改善報告。
113.1.5	彭總工程司家德率員參加交通部召開之「研商臺鐵行車安全改善管控表(六項策略34方案)及相關持續追蹤重要案件辦理情形」會議，結論:請臺鐵公司核實臚列目標期程及未依限完成理由或未完成之因應作為。
113.1.5	陳主任秘書慧君率員參加交通部陳政務次長彥伯主持「113年春節連續假期疏運計畫確認會議」，會議結論請各疏運單位務必加強各運具、場站、設施之整備，確保妥適性，維護疏運秩序與民眾旅運安全。
113.1.8	楊局長正君率員拜訪運輸研究所林所長繼國洽談雙方未來合作案，並針對鐵道局提出之「需求」、「容量」、「減碳」、「安全」4項主軸進行意見交流，確認合作方向。
113.1.8	溫副局長代欣主持第67次工程會報，結論摘要：「東工分局對於花東雙軌計畫去年辦理招標文件之積極和努力，給予肯定，惟今(113)年度經費不足部分，請儘速將經費需求簽陳至局，供本局後續適時陳請交通部協助」。
113.1.9	彭總工程司家德主持「研商本局臨軌與非臨軌工程施工安全管理原則第4次會議」，結論略以，「臨軌但非高風險工項」，原則於每季檢討1次，考量各標工進，各工程分局倘有較急迫之工項需進行討論，則請提列於本局相關督導或危害審查會議中討論。
113.1.9	交通部施工查核小組辦理「『嘉義市區鐵路高架化計畫』C612標嘉北高架車站、嘉義高架車站及北歸線車站工程」，本局由吳副組長派宏、中部工程分局黃分局長奇偉及相關施工團隊參加與會。
113.01.10	楊局長正君主持軌道產業推動重要工作進度第132次會議，討論「鐵道車輛設計及整合」以及「列車控制及監視系統先期研析與規劃」之成果及後續推動規劃，以及鐵道產業發展相關業務辦理情形，俾利後續業務推動。
113.1.10	楊局長正君主持「機場捷運營運事項協調月報」，結論略以：請本局規劃組會同桃捷公司檢討全高架區段電纜更新經費來源，並請北工分局建立非事故區段電纜預檢修機制，另予責成ME06A標號誌廠商持續優化系統。
113.1.10	公告本局委託台灣高速鐵路股份有限公司辦理高速鐵路列車駕駛人員術科檢定業務(自113年1月10日至115年12月31日止)。
113.1.11	楊局長正君主持「建立工程安全管理系統辦理進度」第12次討論會，結論略以，有關嘉義計畫 C611 標12月27日職業災害之內部行政調查初步報告，請就環境、設備、人員補充相關基本資料。
113.1.11	公告專用鐵路列車駕駛人員檢定之項目、實施方式、合格基準、實施日期等事項，自113年1月11日起實施專用鐵路列車駕駛人員檢定，及公告本局委託農業部林業及自然保育署辦理林業鐵路列車駕駛人員術科檢定業務，以及本局委託台灣糖業股份有限公司辦理糖業鐵路列車駕駛人員術科檢定業務(自113年1月11日至115年12月31日止)。
113.1.11	楊局長正君本(11)日主持召開「本局113年度施政目標績效指標（草案）研商會議」，請各單位依會議結論修正指標並簽奉核可後納入管控。
113.1.12	交通部辦理112年度工程施工品質提升績效考核作業，本局由彭總工程司家德率員受考。
113.1.12	溫副局長代欣主持「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫第1次修正計畫之修正審查會議」，會議結論摘要:「請東工分局依據各單位審核意見及協商結論，儘速修訂修正計畫報告書，於1月31日前報局」。
113.1.15	「花東地區鐵路雙軌電氣化計畫CB03標三民至玉里土建及軌道工程」，決標予安倉營造/森業營造(聯合承攬) 。
113.1.15	鐵道局呂副局長新喜主持「交通部高鐵沿線地層下陷防治專案小組112年第2次會議」，追蹤農業部(農糧署)、各地方政府(彰化至高雄)、高鐵公司及本局等單位，相關權管項目之辦理進度，會議結論：請各權管單位賡續推動權管地層下陷防治事項。
113.1.15	交通部召開「研商鐵道局研擬地方政府所提捷運建設之修正計畫總工程經費增加審議原則」會議，本局由陳主任秘書慧君率員與會。
113.1.16	呂副局長新喜主持「斗六市區鐵路立體化計畫可行性研究」修正報告書研商會議，會議結論:請雲林縣政府依各單位意見檢討修正。
113.1.16	溫副局長代欣主持財團法人台灣商品檢測驗證中心申請擔任「鐵路指定產品之車輛設備衝擊振動檢測程序」檢測機構審查會議，審查檢測設備項目、認可範圍等申請資料，後續請商檢中心補充提送校正資料後，本局依程序簽辦核發認可文件。
113.1.16	彭總工程司家德主持「臨軌工區連續壁施工網架設適用條件會議」，重點結論略以：「1.考量站間列車之行駛速率較快，且曲線段或平交道區等有影響司機員安全視距疑慮，依各單位充分意見表達及討論之共識，站間不宜設置防護網。2.車站區部分，則需考量具有實質安全防護需要，例如施工區域鄰近營運區域，或施工作業揚塵、污泥物噴濺，確實有影響旅運品質及安全疑慮之個案進行架設，並應責成設計者按職安法第5條，採購法第70條之1進行風險評估，及完備防護網相關結構計算確認安全始得設置」。
113.1.16	交通部工程施工查核小組查核本局「CE04標鐵道技術研究及驗證中心測試軌工程」，本局由郭副總工程司晉誠率員出席。
113.1.17	呂副局長新喜主持「高鐵延伸案後續興建營運法財評估專案小組成立事宜」研商會議，結論略以：請簽辦成立專案小組，並安排2月底召會討論各分組工作執行進度及第1次專案報告內容。
113.1.17	17-18日由溫副局長代欣主持辦理ISO稽核員訓練。
113.1.18	郭副總工程司晋誠主持「嘉義市區鐵路高架化計畫第28次建設計畫督導會議」，結論略以：「請儘速完成各契約變更案行政程序、釐清各關聯標交付關係以重新檢討計畫時程，並趕辦嘉義及嘉北車站特照申請事宜」。
113.1.18	楊局長正君主持「建立工程安全管理系統辦理進度」第13次討論會，結論略以，後續請各工程分局再就「危害來源A類：監造單位、施工廠商之風險評估成果」，依工程執行進度及施作工項，辦理危害辨識分析作業。
113.1.18	彭總工程司家德主持「本局工程危害審查小組第2次會議」，結論略以，請再深入研討危害辨識分析表填寫方式，就危害類別、施工項目、新增控制措施等敘明填寫基準，並研訂填寫範例，以利各工程分局填列。
113.1.19	交通部胡政務次長湘麟召會協調臺中捷運藍線沙鹿陸橋段工程介面議題，本局由楊局長正君率員出席，相關工程介面議題會中各單位已獲共識。
113.1.19	本局「『基隆南港間通勤軌道建設計畫』綜合規劃及配合工作技術服務(第5次契約變更)」採購案決標，得標廠商為「中興工程顧問股份有限公司」。
113.1.19	郭副總工程司晉誠主持「「臺南市區鐵路地下化計畫」第30次及「高雄市區鐵路地下化計畫(含左營及鳳山)」第28次計畫督導會議，結論略以：「有關臺南計畫因受文資遺構等因素影響，致工進落後而需辦理修正計畫，惟目前因東門陸橋範圍遺構尚未處理完竣，致未能預估相關期程，請南工分局督促承商，並積極協調南市府，以期儘早完成遺構處理，提送修正計畫報告書」。
112.1.19	楊局長正君主持於交通部記者室主持「本局112年工作成果及113年重要工作計畫」記者會，本次主題為「本局展現豐碩施政成果、展望未來再創佳績」，說明內容分為鐵道建設、軌道產業、場站開發及營運監理四大主軸，112年度本局各方面均有豐碩成果，其中前瞻軌道及公共建設部分預算約205億元，執行率98.46%，並與交通線記者交換意見。
113.1.22	温副總工程司志輝主持輕軌號誌系統研發進度檢視會議，討論中冠/工研院，以及神通資科等兩團隊研發進度自我檢核及ISA審查意見處理改善情形。
113.1.22	溫副局長代欣主持部頒規範「『鐵路橋梁之檢測及補強規範』修訂草案暨期末報告(初稿)」審查會議，會議結論略以：本案期末報告原則同意，請研究單位依各審查委員及鐵路機關(構)意見修正進版。
113.1.22	楊局長正君視察「中壢臨時前站及鳳鳴臨時站工程」重點，結論略以：「1.中壢臨時前站已對外宣布今年6月啟用通車，通車前相關旅運設施，特別是跟旅客直接相關的服務性措施、動線、商店、停車位及交通等，應於營運前會同臺鐵公司確認建置到位；後續需與桃園市政府及該公司配合之協調工作，應提高層級，由局召會邀集臺鐵公司協調。2.鳳鳴臨時站雖對外宣布11月啟用，惟仍請施工單位努力趲趕」。
113.1.22	「花東區鐵路雙軌電氣化CB05標關山(不含)至山里土建及軌道工程」開工。
113.1.23	呂副局長新喜主持「彰化市鐵路高架化計畫綜合規劃」機廠設置位置協調會議，會議結論請彰化縣政府持續與臺鐵公司協調並於3月底協調完成。
113.1.23	楊局長正君主持「高鐵新竹車站特定區事業發展用地開發經營案」都市設計聯席審議會議，結論略以： 請申請及設計單位依各委員及相關單位審查意見，覈實檢討修（補）正報告書過局，賡續召開第2次審議會議。
113.1.23	「屏南觀光鐵道可行性研究委託技術服務及配合工作」採購案決標，得標廠商為「中興工程顧問股份有限公司」。
113.1.24	楊局長正君主持軌道產業推動重要工作進度第133次會議，討論第9次推動會報報告議題，以及鐵道產業研發檢測發展計畫規劃，將續依討論結果辦理相關簡報及辦理方式內容修正。
113.1.24	國發會召開桃園捷運棕線綜合規劃報告審查會，本局由呂副局長率員與會。結論：桃園捷運棕線可串聯雙北及桃園生活圈，對北北桃通勤人口疏運很有幫助，建議行政院予以支持。請桃園市政府依會中相關意見及結論，鎖斷電工作組織及安全責任案，請儘速簽報核定後函頒。
113.1.24	辦理113年高速鐵路電車駕駛人員第1梯次學科檢定。
113.1.24	「花東區鐵路雙軌電氣化PB01A標光復至玉里電車線工程」開工。
113.1.25	陳主任秘書慧君主持召開「『太平山森林鐵路復甦、歷史文化保存暨促進觀光產業發展可行性研究(平地線)』後續審查事宜」研商會議，結論:請宜蘭縣政府再參酌各單位意見，與相關單位充分溝通取得共識，並確認營運主體後，俾利交通部進入後續實質初審作業。
113.1.25	楊局長正君主持「本局113年度施政目標績效指標（草案）第2次研商會議」，請各單位就會議結論修正資料後送彙辦。
113.1.25	彭總工程司家德主持「嘉義縣市鐵路高架化延伸計畫」專案管理執行相關事宜會議，結論略以：有關民雄車站軌面高程、電纜槽配置之位置、臨時軌採2軌或3軌方案、臨時軌中心距及路廊用地範圍等議題，應考量施工之可行性，請於下次月會提出合理配置。
113.1.25	楊局長正君主持「建立工程安全管理系統辦理進度」第14次討論會，結論略以，夜間封鎖斷電工作組織及安全責任案，請儘速簽報核定後函頒。
113.1.26	黃副總工程司奇偉主持「增設臺鐵鳳鳴臨時站建設計畫」第36次建設計畫督導會議，重點事項略以：「本計畫規劃113年11月通車，請積極趕辦，並請彙整各關聯標餘量管制表控管執行情況」。
113.1.29	楊局長正君主持「本局工程安全管理委員會第三次內部委員會議」，結論略以，所提報「工程危害辨識小組設置要點」(草案)及「臨軌工程夜間封鎖斷電時段施工安全管理權責」，業與工程分局有相當共識，現場依段隊督工、監造單位監造、廠商監工之層級，訂定相關安全責任。
113.1.29	楊局長正君主持「國家鐵路安全計畫113年第1次工作小組會議」，會議結論請鐵道局加強安全指標之分析、各鐵路機構加強安全管理系統運作情形之實質內容及重要過程。
113.1.29	呂副局長新喜主持「板橋及南港車站聯合防災中心初步規劃案」委託經費分攤事宜會議。
113.1.30	楊局長正君主持「鳯鳴增設橫渡線及鳯鳴至桃園間三軌改為二軌影響評估會議」，請北工分局速洽臺鐵公司確認本計畫起點以北銜接至鶯歌站第三軌執行現況及與臺鐵公司再協商確認鳯鳴站南、北兩端增設橫渡線及道岔，並改為號誌站以取代鳯鳴至桃園站三軌功能之可行性。
113.1.30	彭總工程司家德主持「112年度交通部績效考核委員建議事項綜合討論會議暨113年度工程督導行前會議」，結論略以：請就現行工程契約範本與工程會範本比對檢討；請於工程督導時，安排每位督導委員的陪同人員，協助督導進行。
113.1.30	呂副局長新喜率員參加交通部由賀陳旦先生、陳鵬年先生、秦櫻華女士共同主持「外部監督臺鐵安全改革委員會第五次會議」，追蹤臺鐵安全管理系統主要管理活動之運作情形與結果、太魯閣事故要因圖六個困難之原因分析及檢討作為及臺鐵公司化後可突破之建議等議題。
113.1.30	「高速鐵路新竹車站特定區車站專用區（二）開發經營案」開工動土典禮，行政院鄭副院長文燦及交通部胡政務次長湘麟受邀蒞臨致詞，並由本局楊局長正君率員出席。
113.1.31	行政院核定「基隆南港間通勤軌道建設計畫」綜合規劃報告及修正後可行性研究報告
113.1.31	楊局長正君主持「軌道系統淨零排放整體策略規劃構想」簡報會議，結論:請溫副局長督導成立本局淨零排放專案小組，檢視未來在淨零排放上位政策指引下，提出適合本局職掌的具體行動方案，落實於相關業務與預算執行中，並以今年底前完成相關成果並對外呈現為目標。
113.1.31	彭總工程司主持「臺鐵新豐竹北間邊坡整治工程」簡易水保審查會。
113.1.31	呂副局長新喜主持「轉向架系統自主技術提升計畫查核點4審查會議」，本次提送成果報告多項工作事項均展現初步成果，經召開會議審查原則通過，請研發團隊依委員及各單位審查意見辦理修正後，由機電組複審確認成果循行政程序辦理簽核。
113.1.31	溫副局長代欣主持第68次工程會報，結論摘要：「有關北工分局於近期工程發包後，恐有年度經費不足部分，請北工分局預為因應，如有必要則請將經費需求簽陳至局內，以利協處」。
113.1.31	「花東區鐵路雙軌電氣化SB01標花蓮至知本號誌電子聯鎖、電力遙控及電訊系統工程」開工。